Приложение № 3 к постановлению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от _____________ № _____

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (контрольные сроки)

Ответственный исполнитель: Управление жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области.

| Контрольное событие | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение по результатам общественных обсуждений перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в календарном году, из адресного перечня территорий, планируемых к благоустройству за весь период действия программы | 15.01.2027 | 15.01.2028 | 15.01.2029 | 15.01.2030 |
| Разработка и опубликование для общественного обсуждения проектов благоустройства отобранных дворовых и общественных территорий | 20.02.2027 | 20.02.2028 | 20.02.2029 | 20.02.2030 |
| Подготовка и утверждение сметной документации с элементами визуализации | 30.03.2027 | 30.03.2028 | 30.03.2029 | 30.03.2030 |
| Определение на конкурсной основе подрядчиков, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 01.05.2027 | 01.05.2028 | 01.05.2029 | 01.05.2030 |
| Приемка работ, выполненных подрядчиком по муниципальным контрактам | 15.09.2027 | 15.09.2028 | 15.09.2029 | 15.09.2030 |

## ____________